工作任务及进度安排

# 根据项目的实际规模和开发需求，大致进度如下，前期调研，方案论证基本已经完成，假设以6.1号为项目启动时间，大约需要45个工作日。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间 | 备注 |
| 方案设计和论证 | 5.27 – 5.31 | 已完成 |
| 功能需求确认 | 6.1 – 6.5 | 详细到每个功能如何使用 |
| 树莓派接口调研和调试 | 6.6 – 6.12 |  |
| API接口封装设计和编码 | 6.13 – 6.20 | 确定数据传输和接收方式 |
| API接口封装测试 | 6.21 – 6.24 | 接口输入输出正常 |
| CMD功能编码和测试 | 6.25 – 6.30 | 确定CMD所需功能 |
| GUI设计和编码 | 7.1 – 7.7 | 确定交互需求 |
| GUI测试 | 7.8 – 7.10 | 测试输出正常显示 |
| 前后端联合测试 | 7.11 – 7.14 | 界面控制配件运行 |
| POBC联合测试 | 7.15 – 7.18 | 需要协调硬件方面 |
| 验收和功能添加修改 |  | 待定 |